考研助手智能体项目立项与架构说明书

| 项目名称 | AI 学习助手（考研助手） |
| --- | --- |
| 文档版本 | V1.0 |
| 编写日期 | 2026-07-03 |
| 文档状态 | 正式发布 |

目录

一、项目概述	4

1.1 项目背景	4

1.2 项目目标	5

1.3 智能体定位	5

二、对标人群	6

三、技术选型	7

3.1 技术栈总览	7

3.2 核心依赖清单	8

四、系统架构设计	8

4.1 整体架构	8

4.2 模块职责	8

五、Agent 智能体设计	9

5.1 核心理念	9

5.2 感知层（Perception）	9

5.3 规划层（Planning）	10

5.4 行动层（Action）	10

5.5 问答工作流	11

六、数据模型设计	11

6.1 数据库表结构	11

用户表 (users)	11

对话历史表 (chat_history)	11

知识库表 (knowledge_base)	12

学习记录表 (study_sessions)	12

七、安全设计	13

7.1 认证与授权	13

7.2 数据安全	13

八、部署方案	14

8.1 开发环境	14

8.2 生产环境 (Docker Compose)	14

九、亮点与差异点	15

9.1 视觉监督 + 知识问答二合一	15

9.2 摄像头本地感知，保护隐私	15

9.3 轻量级部署，零成本起步	15

9.4 考研垂直领域优化	16

9.5 温柔陪伴式设计	16

十、项目里程碑	17

十一、风险与应对	17

一、项目概述

1.1 项目背景

考研竞争日益激烈，备考过程漫长且枯燥，学习者普遍面临两个核心问题：

学习状态难以维持：长时间自习容易走神、打瞌睡，缺乏外部监督机制

疑难问题即时解答：复习中遇到知识点疑惑时，缺乏专业、及时的辅导资源

本项目构建一款 Web 端 AI 学习助手，通过视觉感知与大模型推理的智能体架构，实现"学习状态监督 + 考研智能问答"双重功能，帮助考研学生提高学习效率。

1.2 项目目标

| 目标层级 | 描述 | 验收指标 |
| --- | --- | --- |
| 核心目标1 | 实时学习状态监督 | 摄像头检测人脸位置与状态，识别"专注/分心/开小差/离开"四种状态，准确率 ≥ 85% |
| 核心目标2 | 考研智能问答 | 集成 DeepSeek 大模型 + RAG 知识库，流式回答考研问题，首字延迟 ≤ 2 秒 |
| 辅助目标1 | 语音提醒 | 虚拟宠物每 25 分钟语音提醒休息，分心时即时提示 |
| 辅助目标2 | 学习数据记录 | 记录专注时长、分心次数，生成每日学习报告 |

1.3 智能体定位

本系统是一个多模态学习监督智能体，具备以下三方面能力：

感知（Perception）：通过摄像头捕获用户面部图像，经 OpenCV/YOLOv8 检测人脸位置与状态

规划（Planning）：根据视觉感知结果和学习计时器状态，规划提醒策略（是否提醒、提醒内容、提醒方式）

行动（Action）：通过虚拟宠物动画和 Web Speech 语音合成执行提醒；通过大模型和 RAG 执行知识问答

二、对标人群

本产品的目标用户主要涵盖以下几类人群，不同人群的使用场景和核心诉求各有侧重：

| 人群类型 | 典型特征 | 核心诉求 | 使用频率 |
| --- | --- | --- | --- |
| 在校考研学生 | 大三、大四在校生，有固定自习场所，备考周期 6-12 个月 | 学习状态监督、知识点答疑、复习规划建议 | 每天 4-8 小时 |
| 在职考研人群 | 工作 1-3 年，利用下班后和周末时间备考，时间碎片化 | 高效利用碎片时间、疑难问题快速解答、学习进度管理 | 每天 2-4 小时，周末全天 |
| 二战/三战考生 | 有过考研经历，有一定基础，需要针对性提升薄弱科目 | 薄弱点突破、真题深度解析、心理状态调节 | 每天 6-10 小时 |
| 自考/考证人群 | 准备各类职业资格考试、自学考试的学习者 | 知识点问答、学习状态监督 | 按需使用 |
| 远程学习学生 | 上网课、线上学习的中学生或大学生 | 课堂专注力监督、作业答疑 | 每天 3-6 小时 |

其中，在校考研学生和在职考研人群是核心目标用户，占预计总用户量的 70% 以上。产品功能设计围绕考研场景展开，同时兼顾其他自主学习场景的需求。

三、技术选型

3.1 技术栈总览

| 层级 | 技术方案 | 版本 | 选型理由 |
| --- | --- | --- | --- |
| 前端 | HTML5 + Canvas + JavaScript | - | 单文件部署，浏览器原生摄像头 API，Canvas 绘制检测框 |
| 面部检测 | OpenCV Haar Cascade + YOLOv8 | 4.10.0 / 8.3.52 | 后端检测，OpenCV 级联分类器为默认方案，YOLOv8 为增强方案 |
| 语音合成 | Web Speech API | 浏览器原生 | 无需额外依赖，支持中文语音 |
| 后端框架 | Python FastAPI | 0.115.0 | 异步高性能，自动生成 API 文档，AI/ML 生态友好 |
| 大语言模型 | DeepSeek API | - | 兼容 OpenAI 格式，中文能力强，性价比高 |
| RAG 检索 | 向量相似度 + 关键词回退 | - | pgvector 向量检索为主，SQLite LIKE 文本搜索为备选 |
| 数据库 | SQLite / PostgreSQL + pgvector | - | 开发零配置，生产支持向量检索 |
| 用户认证 | JWT (python-jose) | 3.3.0 | 无状态鉴权，前后端分离友好 |
| 流式响应 | SSE (sse-starlette) | 2.1.3 | 大模型逐字流式输出，用户体验好 |
| HTTP 客户端 | httpx | ≥0.27.0 | 直接调用 DeepSeek API，避免 OpenAI SDK 代理兼容问题 |
| 部署 | Docker + Docker Compose | - | 前端 Nginx + 后端 FastAPI + 数据库，一键部署 |

3.2 核心依赖清单

# 后端核心依赖
fastapi==0.115.0
uvicorn[standard]==0.30.6
sqlalchemy[asyncio]==2.0.35
python-jose[cryptography]==3.3.0
passlib[bcrypt]==1.7.4
pydantic==2.9.2
pydantic-settings==2.5.2
sse-starlette==2.1.3
aiosqlite==0.20.0
opencv-python-headless==4.10.0.84
ultralytics==8.3.52
httpx>=0.27.0

四、系统架构设计

4.1 整体架构

系统采用前后端分离架构，结合智能体感知-规划-行动的设计模式，整体分为四层：浏览器前端层、FastAPI 后端层、数据持久化层和外部 AI 服务层。

前端负责摄像头采集、虚拟宠物展示和问答交互；后端负责视觉检测、问答服务和学习记录；数据层存储用户、对话、知识库和学习记录；外部服务提供大模型和向量能力。

4.2 模块职责

| 模块 | 职责 | 核心文件 |
| --- | --- | --- |
| 用户认证模块 | 注册、登录、JWT 签发与验证 | app/routers/auth.py, app/core/security.py |
| 视觉检测模块 | 图像解码、人脸检测、学习状态分类 | app/routers/vision.py |
| 问答服务模块 | DeepSeek API 调用、RAG 检索、SSE 流式输出 | app/services/chat_service.py, app/services/rag_service.py |
| 对话管理模块 | 会话创建、历史记录、消息存储 | app/routers/chat.py |
| 学习记录模块 | 学习计时、分心记录、报告生成 | app/routers/study.py |
| 运行时设置 | API Key 动态配置 | app/routers/settings.py, app/core/runtime_config.py |
| 数据持久化 | ORM 映射、数据库连接管理 | app/core/database.py, app/models/ |

五、Agent 智能体设计

5.1 核心理念

本系统的智能体遵循感知-规划-行动（Perception-Planning-Action）循环模式。感知层负责采集摄像头图像、检测人脸状态；规划层根据感知结果和规则引擎判定学习状态，决定是否提醒；行动层执行语音提醒、动画切换和问答响应。

5.2 感知层（Perception）

| 感知通道 | 数据来源 | 处理方式 | 输出 |
| --- | --- | --- | --- |
| 视觉感知 | 浏览器摄像头帧 (Base64 JPEG) | OpenCV Haar Cascade 多分类器融合检测 | 人脸框坐标、置信度 |
| 状态感知 | 人脸位置与面积比 | 规则引擎计算 (中心偏移、面积占比、宽高比) | 专注/分心/开小差/离开 |
| 时间感知 | 前端计时器 | 25 分钟周期监测 | 是否到达提醒时间 |
| 文本感知 | 用户输入的问题 | DeepSeek API 向量化 + RAG 检索 | 相关知识文档 |

视觉感知算法流程：

前端每 500ms 截取摄像头帧，压缩为 416px 宽 JPEG，Base64 编码

后端解码图像，转灰度图，CLAHE 对比度增强

加载多个 Haar Cascade 分类器（frontalface_default/alt2/alt/alt_tree）

多尺度检测（scaleFactor: 1.03~1.05, minSize: 20~30px）

IoU 合并重叠框（阈值 0.3），保留最大人脸

计算人脸中心偏移量、面积占比，输出状态判定

5.3 规划层（Planning）

状态判定规则（优先级从高到低）：

| 条件 | 状态 | 专注分数 | 原因 |
| --- | --- | --- | --- |
| 无人脸或面积比 < 1.5% | 离开 | 10 | 人脸太小或离屏幕太远 |
| 中心偏移 X > 62% 或 Y > 72% | 开小差 | ≤ 32 | 人脸偏离画面中心 |
| 检测置信度 < 0.4 | 分心 | ≤ 55 | 检测置信度偏低 |
| 中心偏移 X < 50% 且 Y < 62% 且面积 ≥ 2% | 专注 | ≥ 78 | 检测到稳定人脸 |
| 其他情况 | 分心 | ≤ 65 | 人脸位置不稳定 |

提醒策略规划：

| 触发条件 | 提醒类型 | 提醒内容 |
| --- | --- | --- |
| 25 分钟计时到达 | 休息提醒 | "你已经学习25分钟啦，起来走动一下吧~" |
| 检测到"分心"状态 | 分心提醒 | "注意力好像飘走了哦，深呼吸重新集中一下吧~" |
| 检测到"开小差"状态 | 开小差提醒 | "好像走神了呢，要继续学习吗？" |
| 检测到"离开"状态超 30 秒 | 离开提醒 | "你去哪里了呀？学习还没结束哦~" |

5.4 行动层（Action）

| 行动类型 | 执行方式 | 技术实现 |
| --- | --- | --- |
| 语音提醒 | Web Speech API 合成中文语音 | SpeechSynthesisUtterance, lang=zh-CN, rate=0.9 |
| 宠物动画 | CSS 动画切换宠物表情与动作 | 专注→安静看书；分心→敲屏幕；离开→张望 |
| 人脸框绘制 | Canvas 实时绘制检测框与状态标签 | 绿色框(专注) / 橙色框(开小差) / 红色遮罩(分心) |
| 知识问答 | DeepSeek API 流式生成回答 | SSE 推送，逐字显示，末尾附知识总结 |

5.5 问答工作流

问题向量化：调用 DeepSeek embedding API 将用户问题转为向量；失败则返回模拟向量

RAG 知识检索：生产环境使用 pgvector 余弦相似度搜索 top-5 相关文档；开发环境使用 SQLite LIKE 关键词搜索作为回退

构建 Prompt：组装科目专属系统提示，注入检索到的参考资料，追加知识总结要求

DeepSeek API 调用：使用 httpx 原生流式调用，逐字 yield 给 SSE，max_tokens=4096, temperature=0.7

保存对话历史：用户消息和 AI 回复存入 chat_history 表，通过 session_id 关联会话

六、数据模型设计

6.1 数据库表结构

用户表 (users)

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | PK, 自增 | 用户ID |
| username | String(50) | UNIQUE, NOT NULL | 用户名 |
| email | String(100) | UNIQUE, NOT NULL | 邮箱 |
| hashed_password | String(255) | NOT NULL | bcrypt 哈希密码 |
| created_at | DateTime | DEFAULT NOW() | 创建时间 |

对话历史表 (chat_history)

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | PK, 自增 | 消息ID |
| user_id | Integer | FK(users.id) | 用户ID |
| session_id | String(36) | NOT NULL, INDEX | 会话ID (UUID) |
| subject | String(20) | NOT NULL | 科目 |
| role | String(20) | NOT NULL | 角色 (user/assistant) |
| content | Text | NOT NULL | 消息内容 |
| created_at | DateTime | DEFAULT NOW() | 创建时间 |

知识库表 (knowledge_base)

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | PK, 自增 | 知识ID |
| subject | String(50) | NOT NULL, INDEX | 科目 |
| content | Text | NOT NULL | 知识内容 |
| embedding | VECTOR(1536) / Text | NULLABLE | 向量 (PG) / 空 (SQLite) |
| source | String(255) | NULLABLE | 来源 |
| created_at | DateTime | DEFAULT NOW() | 创建时间 |

学习记录表 (study_sessions)

| 字段 | 类型 | 约束 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- |
| id | Integer | PK, 自增 | 记录ID |
| user_id | Integer | FK(users.id) | 用户ID |
| start_time | DateTime | DEFAULT NOW() | 开始时间 |
| end_time | DateTime | NULLABLE | 结束时间 |
| focus_duration_seconds | Integer | DEFAULT 0 | 专注时长(秒) |
| distraction_count | Integer | DEFAULT 0 | 分心次数 |

七、安全设计

7.1 认证与授权

| 安全措施 | 实现方式 |
| --- | --- |
| 密码存储 | bcrypt 哈希 (passlib) |
| Token 签发 | JWT HS256, 有效期 24 小时 |
| Token 验证 | 每个受保护端点通过 get_current_user 依赖注入验证 |
| API Key 保护 | 运行时内存存储，不写入文件；通过 settings API 动态配置 |

7.2 数据安全

| 安全措施 | 实现方式 |
| --- | --- |
| SQL 注入防护 | SQLAlchemy ORM 参数化查询 |
| CORS 配置 | 默认允许所有源 (开发)，生产环境限制具体域名 |
| 代理环境变量清除 | 启动时清除 HTTP_PROXY/HTTPS_PROXY 等，避免 API 调用泄露 |
| 摄像头隐私 | 图像仅在内存中处理检测，不持久化存储用户面部图像 |

八、部署方案

8.1 开发环境

前端: Python http.server 8080 端口
后端: Uvicorn 8000 端口, SQLite 数据库
数据库: SQLite (ai_tutor.db, 零配置)

8.2 生产环境 (Docker Compose)

version: '3.8'
services:
  frontend:
    build: ./ai-tutor-frontend
    ports: ["80:80"]
    depends_on: [backend]

  backend:
    build: ./ai-tutor-backend
    ports: ["8000:8000"]
    environment:
      - DATABASE_URL=postgresql+asyncpg://user:pass@db:5432/ai_tutor
      - DEEPSEEK_API_KEY=${DEEPSEEK_API_KEY}
    depends_on: [db]

  db:
    image: pgvector/pgvector:pg16
    environment:
      - POSTGRES_USER=user
      - POSTGRES_PASSWORD=pass
      - POSTGRES_DB=ai_tutor
    volumes: [pgdata:/var/lib/postgresql/data]

volumes:
  pgdata:

注意：摄像头 API 只能在 localhost 或 HTTPS 下调用，生产环境需配置 HTTPS (Let's Encrypt + Nginx 反向代理)。

九、亮点与差异点

与市面上现有的学习类 App、刷题软件和 AI 问答工具相比，本产品的核心差异和亮点主要体现在以下几个方面：

9.1 视觉监督 + 知识问答二合一

现有产品大多只做单一方向：要么专注学习计时/番茄钟（如 Forest、番茄 ToDo），要么专注 AI 问答（如各类 GPT 工具）。本产品将实时视觉状态监督和考研领域知识问答深度结合，形成"监督 + 辅导"的完整学习闭环——既能盯着你学，又能帮你解决不会的问题。

9.2 摄像头本地感知，保护隐私

人脸检测完全在用户本地浏览器 + 后端服务器内存中完成，不存储任何用户面部图像，检测完即丢弃。相比需要上传人脸数据到云端的产品，隐私风险更低，用户心理负担更小。

9.3 轻量级部署，零成本起步

前端单 HTML 文件即可运行，无需安装客户端

后端基于 FastAPI + SQLite，开发环境零配置启动

大模型使用 DeepSeek API，按调用量付费，学生也能用得起

支持 Docker Compose 一键部署到自己的服务器

9.4 考研垂直领域优化

通用 AI 问答工具虽然功能强大，但缺乏考研场景的针对性。本产品：

按政治 / 英语 / 数学 / 专业课四个方向定制系统提示词

内置 RAG 知识库，可以导入考研资料做精准检索

回答自动附带知识总结（核心要点、关键公式、记忆技巧、常见考点）

语气和内容风格贴合考研学生需求，更像一位陪考学长/学姐

9.5 温柔陪伴式设计

不同于冷冰冰的打卡和监督工具，本产品通过虚拟宠物 + 温柔语音提醒的方式，营造陪伴感：

分心时温柔提醒，而非刺耳警告

25 分钟到点提醒休息，符合番茄工作法

宠物表情随学习状态变化，增加趣味

学习报告以鼓励为主，减少焦虑感

十、项目里程碑

| 阶段 | 内容 | 交付物 |
| --- | --- | --- |
| 第1阶段 | 环境搭建、数据库设计 | 项目骨架、数据库表结构 |
| 第2阶段 | 前端 UI（摄像头+宠物+对话） | 可交互的前端界面 |
| 第3阶段 | 后端 API（认证+问答+学习记录） | 可调用的 REST API |
| 第4阶段 | 大模型集成 + RAG 知识库 | 智能问答功能上线 |
| 第5阶段 | 视觉检测集成（OpenCV+YOLOv8） | 学习状态监督功能上线 |
| 第6阶段 | 联调测试、Docker 部署 | 可部署的完整系统 |

十一、风险与应对

| 风险 | 概率 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- |
| DeepSeek API 不可用 | 中 | 高 | 开发模式返回模拟回答；预留 OpenAI 备用配置 |
| OpenCV 检测精度不足 | 中 | 中 | 多分类器融合 + CLAHE 增强；预留 YOLOv8 模型接口 |
| 浏览器不支持摄像头 | 低 | 高 | 降级为纯计时器模式，无视觉检测 |
| 代理环境变量冲突 | 中 | 中 | 三重清除机制（启动时/导入时/客户端创建时） |
| SQLite 并发限制 | 低 | 低 | 生产环境切换 PostgreSQL + pgvector |